IMG_256

**关于明确建设美好旅游度假城市提升小区环境品质任务清单的通知**

区应急管理局、区消防大队、开发区、高新区、城市集团、文旅集团、新开集团：

为进一步提升南浔中心城区城市品质，全面加快打造美好旅游度假城市，增加城市居民获得感、幸福感和满意度，经研究，计划开展住宅小区环境整治提升工作，重点整治提升小区内内墙皮破损，脱落，毁绿，照明缺损，外墙皮破损、脱落，路面破损，体育设施破损，卫生死角，消防设施设备破损，线缆乱拉9类问题，现将有关要求通知如下：

1. 请开发区、高新区按照9类问题进行全面排摸排查。建立各小区环境提升攻坚“一本账”，详细记录小区存在的具体问题，**完善“整改前、整改中、整改后”影像资料，**建立“一小区一台账”，将此作为问题整改督察检查的重要依据，实施销号管理。
2. 开发区、高新区要组织社区人员力量，做好居民宣传引导工作，消防大队、应急管理局分别就消防设施设备整治和线缆整治做好指导工作，确保小区整治工作顺利推进。
3. 请相关平台公司迅速组织施工人员力量，全力畅通整改落实工作通道，切实保证攻坚行动问题整改工作的快速推进和落实。

联系人：陆宇，联系电话：15868230654,660654

附表1：南浔区环境提升攻坚小区情况统计表(第一批）

南浔中心城区品质提升专项行动领导小组办公室

2023年5月22日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附表1：  南浔区环境提升攻坚小区情况统计表(第一批） | | | | | | | | | | | | | |
| **序号** | **属地街道** | **所在社区** | **小区名称** | **落实整改单位** | **整治内容** | | | | | | | | |
| **1.内墙皮破损、脱落 楼道（处）** | **2.毁绿（处）** | **3.照明缺损 楼道（处）** | **4.外墙皮破损、脱落 楼栋（处）** | **5.路面破损（处）** | **6.体育设施破损（处）** | **7.卫生死角（处）** | **8.消防设施设备缺损（处）** | **9.线缆问题（处）** |
|
|
| **1** | **高新区** | **江南社区** | **亚洲城一期** | 城市集团 | **28** | **/** | **/** | **10** | **/** | **/** | **/** | **消防柜空置，缺少消防设施** | **154** |
| **2** | **高新区** | **江南社区** | **世纪商城单身公寓** | 城市集团 | **2** | **1** | **2** | **1** | **/** | **/** | **1** | **消控室主机故障，喷淋损坏** | **12** |
| **3** | **高新区** | **江南社区** | **之江花园** | 城市集团 | **8** | **7** | **/** | **3** | **2** | **/** | **/** | **消控室主机故障** | **21** |
| **4** | **高新区** | **江南社区** | **世纪商城小高层** | 城市集团 | **5** | **7** | **4** | **1** | **/** | **5** | **/** | **消控室主机故障，防火门损坏** | **/** |
| **5** | **高新区** | **嘉业社区** | ▲金象湾 | 城市集团 | **85** | **17** | **73** | **19** | **/** | **/** | **10** | **消防设施设备多处故障** | **/** |
| **6** | **高新区** | **辽里社区** | **华龙花苑** | 城市集团 | **/** | **1** | **/** | **/** | **/** | **/** | **2** | **灭火器缺失** | **2** |
| **7** | **高新区** | **辽里社区** | **高龙小区** | 城市集团 | **6** | **1** | **/** | **2** | **/** | **/** | **/** | **灭火器缺失** | **10** |
| **8** | **高新区** | **辽里社区** | **江南电缆厂公寓** | 城市集团 | **6** | **2** | **/** | **2** | **/** | **/** | **/** | **灭火器缺失** | **5** |
| **9** | **高新区** | **辽里社区** | **铁马小区** | 城市集团 | **11** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **/** | **灭火器缺失** | **5** |
| **10** | **高新区** | **辽里社区** | **嘉业小区** | 城市集团 | **26** | **/** | **/** | **5** | **/** | **/** | **3** | **微型消防站箱体损坏** | **20** |
| **11** | **高新区** | **辽里社区** | **水厂宿舍** | 城市集团 | **7** | **/** | **/** | **3** | **/** | **/** | **/** | **灭火器缺失** | **3** |
| **12** | **高新区** | **辽里社区** | **商会小区** | 城市集团 | **11** | **/** | **/** | **2** | **/** | **/** | **/** | **灭火器缺失** | **2** |
| **13** | **高新区** | **辽里社区** | **馨雅家园** | 城市集团 | **37** | **37** | **/** | **37** | **/** | **/** | **2** | **消防瘫痪** | **5** |
| **14** | **高新区** | **辽西社区** | **金凯地·香舍里** | 城市集团 | **8** | **5** | **5** | **1** | **/** | **/** | **4** | **防火门损坏** | **/** |
| **15** | **高新区** | **辽西社区** | **世纪名楼** | 城市集团 | **/** | **1** | **4** | **2** | **/** | **1** | **2** | **消防瘫痪** | **10** |
| **16** | **高新区** | **辽西社区** | **世纪名苑** | 城市集团 | **4** | **2** | **4** | **/** | **/** | **/** | **1** | **消防瘫痪** | **2** |
| **17** | **高新区** | **辽西社区** | **嘉世名居** | 城市集团 | **4** | **2** | **4** | **1** | **/** | **/** | **1** | **消防瘫痪** | **/** |
| **18** | **高新区** | **辽西社区** | **华芯花园** | 城市集团 | **14** | **10** | **8** | **5** | **/** | **/** | **2** | **消防瘫痪** | **30** |
| **19** | **高新区** | **辽西社区** | **力维佳苑** | 城市集团 | **4** | **3** | **/** | **/** | **/** | **1** | **1** | **消控室主机故障，防火门损坏** | **/** |
| **20** | **高新区** | **辽西社区** | **生泰花园** | 城市集团 | **4** | **5** | **2** | **3** | **/** | **/** | **1** | **消控室主机故障，防火门损坏** | **1** |
| **21** | **高新区** | **辽西社区** | **阳光家园** | 城市集团 | **13** | **4** | **13** | **4** | **/** | **/** | **2** | **防火门损坏** | **4** |
| **22** | **高新区** | **适园社区** | **湖滨广场** | 城市集团 | **4** | **/** | **/** | **1** | **6** | **/** | **/** | **消防瘫痪** | **1** |
| **23** | **高新区** | **适园社区** | **适园一村（适园1-16）** | 城市集团 | **47** | **2** | **/** | **8** | **2** | **/** | **/** | **消防柜空置，缺少消防设施** | **8** |
| **24** | **高新区** | **适园社区** | **晶园晶街** | 城市集团 | **2** | **5** | **/** | **/** | **2** | **/** | **2** | **消防瘫痪** | **/** |
| **25** | **高新区** | **夏家桥社区** | **虹阳花园** | 文旅集团 | **/** | **/** | **/** | **3** | **/** | **/** | **1** | **消防栓无水** | **9** |
| **26** | **高新区** | **夏家桥社区** | **望津小区** | 文旅集团 | **/** | **/** | **/** | **5** | **/** | **/** | **5** | **微型消防站箱体损坏** | **8** |
| **27** | **高新区** | **浔南村** | ▲浔南新村 | 城市集团 | **172** | **/** | **238** | **182** | **4** | **/** | **/** | **/** | **/** |
| **28** | **高新区** | **浔南社区** | **水映香邸** | 城市集团 | **8** | **25** | **7** | **2** | **1** | **/** | **6** | **未竣备验收，未移交物业** | **/** |
| **29** | **高新区** | **堰四社区** | ▲中心小区 | 城市集团 | **2** | **0** | **98** | **2** | **1** | **1** | **/** | **/** | **2** |
| **30** | **高新区** | **增山社区** | **\*浔溪秀城** | 城市集团 | **88** | **102** | **8** | **46** | **/** | **/** | **28** | **/** | **165** |
| **31** | **高新区** | **增山社区** | **\*中央豪庭** | 城市集团 | **35** | **18** | **9** | **4** | **/** | **/** | **19** | **/** | **86** |
| **32** | **高新区** | **朱坞社区** | **\*年丰花苑** | 城市集团 | **21** | **9** | **30** | **30** | **/** | **/** | **5** | **/** | **/** |
| **33** | **高新区** | **朱坞社区** | **世茂名流** | 城市集团 | **2** | **2** | **51** | **3** | **/** | **/** | **5** | **消防瘫痪** | **/** |
| **34** | **高新区** | **朱坞社区** | **南方时代广场** | 城市集团 | **11** | **3** | **4** | **2** | **5** | **/** | **4** | **安全出口指示标志损坏， 防火门损坏** | **/** |
| **35** | **开发区** | **南林社区** | **滨江丽景** | 新开集团 | **14** | **50** | **26** | **/** | **4** | **/** | **20** | **消防瘫痪** | **22** |
| **36** | **开发区** | **南林社区** | **\*南林嘉园** | 新开集团 | **32** | **14** | **16** | **2** | **5** | **0** | **20** | **/** | **15** |
| **37** | **开发区** | **水晶晶社区** | **\*美莱国际** | 新开集团 | **22** | **6** | **5** | **5** | **6** | **1** | **12** | **消防设施设备多处故障** | **7** |
| **38** | **开发区** | **江蒋漾村** | ▲江蒋漾村新村 | 新开集团 | **427** | **418** | **427** | **0** | **9** | **0** | **19** | **/** | **458** |
| **39** | **开发区** | **直港巷村** | ▲直港巷村新村 | 新开集团 | **37** | **2** | **20** | **37** | **10** | **/** | **46** | **/** | **401** |
| **合计** | | | | | **1207** | **761** | **1058** | **433** | **57** | **9** | **224** | **0** | **1468** |
| 注：带“\*、▲”标记的小区为展示小区，其中带“**\***”小区须5月底前完成整改，其他小区应于7月底前完成整改工作。 | | | | | | | | | | | | | |