南浔直播电商产业基地项目工程总承包——围护桩工程

招标公告

一、工程信息

招标人：湖州南浔城投城市建设集团有限公司

工程名称：南浔直播电商产业基地项目工程总承包——围护桩工程

项目地点：湖州市南浔区和孚镇直播基地项目工地内

项目工期：50日历天

# 招标内容：建设内容包括但不限于 开槽、高压旋喷桩、三轴水泥土搅拌墙(SWM 工法)，拔桩采用液压拔桩机、钻孔桩、定位放样、桩基成孔、制作和埋设护筒，泥浆制备（含膨润土、添加剂）、泥浆护壁、泥浆外运、钢筋加工及安装、混凝土浇注，检验试验、施工场地清理及垃圾外运、桩基础工程的技术资料整理，土方其他措施等一切相关工作施工内容(包括但不限于进退场、施工准备、临时工程、临时设施、完成施工图纸工程、试验检验、检测监测、交竣工验收、安全生产、环境保护、文明施工等措施、工程照管、工程保修、工完以及配合第三方检测等所有本工程桩基工程并验收检验合格的全部工作内容 ，具体详见工程量清单及图纸，最终以招标人及业主单位要求为准，直至本工程满足功能性要求及设计单位、业主单位要求并竣工验收合格为止。工程原材料送检、混凝土试块检测等由招标人负责，试块制作(芯片由招标人提供）及原材料样品有中标人负责，桩基工程资料由招标人负责，中标人配合招标人的管理和要求。

开标时间和地点：2024年6月24日9时，湖州南浔城投城市建设集团有限公司二楼开标室（214室）

投标人资格要求：地基基础工程专业承包叁级及以上资质。

投标方式：商务洽谈且现场报价，投标人携带相关资料。

报价文件的组成：

- 有效工商营业执照或法人身份证明复印件（加盖公章）（若有，格式详见附件）；

- 法定代表人授权书、被授权人身份证复印件一份（若有，格式详见附件）；

3、工商营业执照复印件、资质证书复印件、安全生产许可证复印件

4、报价表（资格审查通过后，由招标人提供，投标人当场填写）。

注：本项目拒绝接受被录入检察机关行贿犯罪档案的投标人；拒绝被有关行政监管部门通报限制投标且在限制期内的投标人；

费用支付方式：1、桩基工程完成桩基总工程量的50%，支付至该部分合格工程量对应合同价款的70%;2、桩基工程全部完工并提交完整工程资料、经检测合格并出具报告后支付至实际完成工程量的80%;3、桩基分部工程验收合格后支付至结算总价款的95%;4、质保金为结算总价款的5%，质保期贰年，自工程竣工验收合格之日起计算，质保期内无质量问题，期满后一个月内无息退还。每次支付工程款时，乙方需提供全额正规工程发票，否则甲方有权拒绝付款直至乙方提供合格发票时止。

结算方式：1、采用固定综合单价计价方式，竣工结算时按合同固定综合单价×实际完成的合格工程量计算，合同固定综合单价详见2附件报价清单。变更和实际工程量按实增减。固定综合单价包括但不限于完成本工程承包范围内所有工作内容的人工费、材料费、机械费(包含大型机械进退场和场内行驶等)、施工措施费、赶工费、夜问及节假日施工增加费、交通费、二次搬运费、生产(生活) 临建的搭设及搬迁、施工场地和临建场地清理、渣土费、管理费、保险费、利润、不可预见费、安全文明施工措施费、缺陷修复、施工场地清理及垃圾外运、税金及施工期间任何政策性调整等费用，并充分考虑了施工期间风险因素，结算时均不作调整。报价含水电费（如现场施工总容量不够需自备1台350kw、1台500kw发电机），桩基不少于6台。

2、桩基工程验收合格后，中标人应在7天内编制完整结算资料送达招标人审核确认。

3、如招标人与业主单位发生争议的，招标人据此产生的诉讼费、律师费、财产保全需要购买保单的保险费等均由投标人承担，并直接从应支付给投标人的款项中扣除；对此投标人完全知晓并接受。

4、甲供材料实际用量与业主单位确认的审计报告中用量对比超出部分，按照招标人实际采购价上浮8%在中标人工程款中直接扣除。

联系人：孙工          联系电话：3018269    邮箱：295499242@qq.com。

湖州南浔城投城市建设集团有限公司

2024年6月21日

附件：

法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间：

经营期限：

姓名：（法定代表人签字或盖章）

性别：    ，年龄：    ，职务：      ，系           的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位公章）

年   月   日

法人授权委托书

我          （姓名）系                   （投标人名称）法定代表人，现授权委托我公司的              （姓名）为我单位参与此次项目的全权代表，全权代表在参加该项目过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

全权代表无转委托权。特此委托。

（附法定代表人及授权代理人身份证原件扫描件）

授权代理人姓名：     性别：     年龄：

单位：               部门：     职务：

投标人名称（公章）：

法定代表人签字（签字或盖章）：

日期：   年   月  日